ДОГОВОР №

на проведение негосударственной экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий

г. Москва									        «   »             2014 года

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений»  (свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий РОСС RU.0001.610218,  №0000304 от 13.01.14 г.) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Начальника Середягина Алексея Николаевича действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика (Приложение №1) провести негосударственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта: «_____________________________________________________», с оценкой их соответствия требованиям технических регламентов, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и принять их результат.

1.2. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 "Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий", Положением об организации проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», регламентом проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий ООО «Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. И иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Результатом оказания услуг по Договору является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов.

1.4. Положительное заключение негосударственной экспертизы выдается в 4 экземплярах, отрицательное заключение – в 2-х экземплярах на руки Заказчику.

2. Оплата услуг за проведение негосударственной экспертизы

2.1. Плата за проведение экспертизы составляет _____( ) рублей 00 копеек, включая НДС – 18% - _____ (_________) рублей 00 копеек.

2.2. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата экспертизы.

2.3. Заказчик оплачивает сумму, указанную в пункте 2.1 договора, в порядке авансового платежа в размере 100%, на основании выставленного Исполнителем счета.

2.4. Заказчик обязан оплатить Исполнителю услуги за проведение негосударственной экспертизы не позднее 3 (трех) банковских дней с момента заключения Договора.

2.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3. Срок проведения негосударственной экспертизы

3.1. Срок проведения негосударственной экспертизы составляет не более 30 (тридцать) рабочих дней. В случае изменения условий Договора по соглашению сторон, срок проведения экспертизы может быть продлен.

3.1.1. Срок проведения негосударственной экспертизы продлевается пропорционально сроку задержки, вызванной внесением изменений согласно п. 5.1, настоящего Договора.

3.2. Проведение экспертизы начинается на следующий день после подписания сторонами Акта приемки проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с п. 2.3 Договора и оканчивается оказанием услуг в соответствии с пунктом 1.3, 1.4, 4.4.3 Договора.

3.3. Оказание услуг по проведению экспертизы подтверждается подписанным сторонами Актом приемки выполненных работ (далее - Акт).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Исполнителю необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.

4.1.2. В оперативном порядке исправлять недостатки в проектной документации и результатах инженерных изысканий, которые указаны Исполнителем или обнаружены Заказчиком в ходе проведения экспертизы.

4.1.3. Оспаривать отрицательное заключение негосударственной экспертизы в судебном порядке.

4.1.4. Направлять повторно (2 и более раза) на экспертизу проектную документацию и результаты инженерных изысканий после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении, или при внесении изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подписать и вернуть Исполнителю оформленный Договор в течение 5-ти дней, оплатить и принять услуги на условиях настоящего Договора.

4.2.2. Представить Исполнителю проектную документацию и результаты инженерных изысканий, необходимую для проведения экспертизы на электронном носителе (CD диск – формат pdf). Указанная документация передается Исполнителю по Акту приема-передачи, в котором содержится опись (Приложение №2) передаваемой документации. Заказчик несет ответственность за качество и подлинность предоставленной им документации.

4.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя дополнительные материалы в 5-ти дневный срок с момента получения соответствующего запроса от Исполнителя.

4.2.4. Вносить изменения в проектную документацию и результаты инженерных изысканий в срок согласно п.5.1. настоящего Договора.

4.2.5. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней от даты получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от подписания.

4.2.6. В случае обнаружения в экспертном заключении технических, орфографических ошибок или неточностей, допущенных по вине Исполнителя, Заказчик обращается к Исполнителю с письменным заявлением об устранении данных нарушений, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения экспертного заключения.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на Исполнителя обязательств.

4.3.2. За свой счет привлекать на договорной основе к проведению экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы результатов инженерных изысканий.

4.3.4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, в том числе в случаях, обозначенных в п. 3.2 Договора.

4.3.5. Возвратить Заказчику проектную документацию и результаты инженерных изысканий, в случае обнаружения в ней недостатков, которые невозможно устранить в процессе проведения экспертизы или если Заказчик не устранил их в установленный срок.

4.3.6. В случае, не предоставления ответов на замечания в установленный Исполнителем срок, выдать технический отчет о проверке проектной документации и результатов инженерных изысканий, предварительно письменно уведомив Заказчика. В данном случае Заказчик в течении 3 (трех) календарных дней подписывает и возвращает Исполнителю промежуточный акт. Промежуточный акт является основанием для оплаты оказанных услуг в полном объеме.

4.3.7. В случае увеличения Объема услуг, увеличения состава и содержания, представляемой Заказчиком документации, изменения технико- экономических показателей исполнитель производит перерасчет стоимости услуг, в этом случае сторонами оформляется дополнительное соглашение.

4.3.8. В случае, предоставления Заказчиком проектной документации по Описи (Приложение № 2) фактически несоответствующей документации, указанной в заявлении (Приложение № 1), Исполнитель выдает Отчет о проделанной работе, с возмещением Заказчиком Исполнителю фактически понесенных расходов. В данном случае Заказчик в течении 3 (трех) календарных дней подписывает и возвращает Исполнителю промежуточный акт.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных документов, а также по неразглашению третьим лицам иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением экспертизы.

4.4.2. Проводить негосударственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий в сроки, установленные Договором, и в соответствии с действующим Законодательством РФ.

4.4.3. По окончании оказания услуг по настоящему Договору направить Заказчику подписанный Акт.

4.4.4. Выдать Заказчику положительное либо отрицательное заключение негосударственной экспертизы на условиях настоящего Договора, а также возвратить представленную проектную документацию и результаты инженерных изысканий в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Договора.

4.4.5. В случае обнаружения недостатков в экспертном заключении, допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель устраняет их безвозмездно, в согласованные с Заказчиком сроки, при условии соблюдения Заказчиком требований, предусмотренных п. 4.2.6 настоящего Договора.

5. Порядок и сроки внесения изменений

5.1. При проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, оперативное внесение изменений по замечаниям Исполнителя осуществляется Заказчиком в срок установленный Исполнителем, но не более 5-ти рабочих дней от даты получения замечаний. Допустимые пределы изменений не ограничены.

5.2. Документы, предоставленные Заказчиком, менее чем за 7 рабочих дней до истечения срока проведения экспертизы, Исполнителем не рассматриваются и при формировании выводов негосударственной экспертизы не учитываются.

6. Порядок и сроки возврата документов, принятых для проведения негосударственной экспертизы

6.1. Представленные на негосударственную экспертизу документы подлежат возврату Заказчику после проведения экспертизы, при условии полной оплаты за проведение экспертизы, не позднее месячного срока от даты выдачи заключения негосударственной экспертизы.

6.2. В случае отказа Заказчика от получения представленных на экспертизу документов или после окончания указанного в Договоре срока, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о необходимости принять документацию с указанием конкретного срока. По истечении 1 (одного) календарного месяца после указанного в уведомлении срока, Исполнитель не несет ответственности за сохранность комплекта документов, переданных Заказчиком.

6.3. В случае, если недостатки, послужившие основанием для отрицательного заключения экспертизы можно устранить без возврата этих документов, и Заказчик не настаивает на их возврате, Исполнитель устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом случае документы, представленные на негосударственную экспертизу, Заказчику не возвращаются. После их доработки Заказчик представляет Исполнителю заявление о проведении повторной экспертизы, с внесенными изменениями и справку с описанием этих изменений.

7. Порядок расторжения договора

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно (в период проведения экспертизы) по заявлению Заказчика, при этом удерживается стоимость экспертизы рассмотренной документации на момент поступления заявления пропорционально степени готовности заключения экспертизы.

7.2. Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя при существенном нарушении Заказчиком условий Договора, а именно:

7.2.1. Непредставление Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством;

7.2.2. Просрочка Заказчиком оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

7.2.3. В случае не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в процессе проведения экспертизы недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий.

7.2.4. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной информации.

7.3. При выявлении в проектной документации и результатах инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок в четырнадцать рабочих дней для их устранения.

7.4. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с выдачей результатов рассмотрения и актом сдачи-приемки выполненной работы на сумму фактических затрат. Результаты рассмотрения оформляются отдельным документом и должны содержать перечень рассмотренной документации, замечания и предложения негосударственной экспертизы.

7.5. Если Заказчик в срок, установленный настоящим Договором, не представляет Исполнителю подписанный акт выполненных услуг или мотивированный отказ от его подписания, то услуги считаются оказанными Исполнителем в полном соответствии с условиями настоящего договора и принятыми Заказчиком без замечаний.

8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора, форс-мажор

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера (форс-мажор).

8.2.1. Исполнитель несет ответственность за действия или бездействия, привлеченных им в порядке п. 4.3.2, настоящего Договора третьих лиц.

8.3. Исполнитель несет ответственность за несвоевременный возврат или приемку документов, представленных на экспертизу, в размере 0,01% от стоимости проведения экспертизы за каждый день просрочки, в совокупности не более 5 % от стоимости проведения негосударственной экспертизы

8.4. Претензии и споры по Договору решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

9. Заключительные положения

9.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и оплаты услуги, и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Условия заключенного Договора применяются в отношении сторон, возникшим до заключения Договора.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.

9.5. Приложение №1 и Приложение №2 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10. Адреса и банковские реквизиты:

| Заказчик: | Исполнитель: OOO «Бюро экспертизы и совершенствования проектных решений» Юридический адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 43, кв. 16 Фактический адрес: 129090, г. Москва, Грохольский пер. 28 Телефон: 8 926 798 50 54 Банк: ОАО «Сбербанк России» ИНН 7710052038 КПП 770401001 Расчетный счет: 40702810540020100366 Кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 Начальник ООО «БЭиСПР» ____________________________ Середягин А.Н |
| --- | --- |